CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UTI GERAL DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

CONTRATANTE: FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 82.654.088/0001-20, com sede na Rua Itajaí, 545, Bairro Vorstadt, Blumenau (SC), neste ato, representada por seu representante legal, Sr. Jorge José Cenci, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a empresa

CONTRATADA: (Qualificação) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------doravante denominada CONTRATADA, vencedora do PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO Nº 001 / 2020 - Reforma e Ampliação da UTI Geral do Hospital Santo Antônio, firmam o presente instrumento mediante as seguintes clausulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1. Constitui objeto do presente instrumento a Contratação de Empresa Especializada para a EXECUÇÃO da Reforma e Ampliação da UTI Geral do Hospital Santo Antônio, que contempla a adição de 05 (cinco) leitos aos 15 (quinze) já existentes, com a adequação e ampliação das instalações, localizado na Rua Itajaí, nº 545 Bairro Vorstadt – Blumenau SC, conforme os Projetos, Memoriais, Especificações e demais documentos constantes do Processo Seletivo de Contratação nº 001/2020 e  que fazem parte integrante deste contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO

2. Constitui o regime de execução do presente contrato a EMPREITADA GLOBAL, conforme Projetos, Memoriais e demais documentos previamente disponibilizados e que são parte integrante da presente contratação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

3. O valor global do presente Contrato é de R$ 0,00  (                                 ), discriminado de acordo com a planilha integrante da proposta de preços apresentados pela CONTRATADA.

4.  Os valores definidos nesta cláusula incluem todas as despesas concernentes à execução das obras e/ou serviços projetados e especificados com o fornecimento de materiais e mão de obra necessários, incluindo encargos, tributos, ferramental, equipamentos, assistência técnica, seguros, transportes, benefícios, despesas diretas e indiretas, licenças inerentes à especialidade e atributos, e tudo mais necessário a perfeita e cabal execução dos serviços.

4.1.	A CONTRATADA declara ter examinado criticamente os projetos e apresentado as planilhas com os todos os itens necessários à integral execução do objeto, não podendo alegar ausência de previsão orçamentária para fins de aditivo ou majoração do valor proposto, sendo responsável pela fiel execução do mesmo.

5. Os pagamentos à CONTRATADA serão efetuados mensalmente, através de medições dos serviços realizados, conforme cronograma, sendo este parte integrante do presente instrumento, mediante apresentação dos seguintes documentos:

- Nota Fiscal, com as devidas retenções de impostos, conforme legislação vigente;

- Demonstrativo da medição dos serviços realizados do período de referência, aferido e aprovado pela empresa fiscalizadora em conformidade com a planilha orçamentária da obra;

- Guias de Recolhimento da Previdência Social (INSS) e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (GFIP) dos colaboradores da construtora;

- Recibos de Pagamentos de Salários dos colaboradores da construtora;

- Cópia do comprovante de pagamento mensal do seguro de vida dos colaboradores da construtora;

- Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Guia de recolhimento do INSS dos funcionários, Guia de recolhimento do INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário e Guia de Retenção (GPS) com prazo de validade vigente;

- Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual de Santa Catarina (Decreto n.º 3.650 de 27/05/93) e também, quando a empresa não for catarinense, da CND do Estado de origem.

6.  Serão computados como serviços realizados para cálculo da medição, somente aqueles plenamente executados, ou instalados naquele período e aferidos pela fiscalização da obra; não podendo ser considerado como tal, material adquirido ainda em fabricação ou em trânsito;

7.  As medições serão aferidas pela Fiscalização da Obra;

8. Caso a fiscalização venha constatar divergência quanto aos valores apurados, informará por escrito à CONTRATADA, que deverá apresentar nova medição corrigida, bem como as justificativas devidas e efetuar as correções requeridas.

9. Os pagamentos e liquidações das Notas Fiscais emitidas, uma a cada mês pela CONTRATADA, serão feitos através de depósito bancário na conta xxx, agência nº xxx , de titularidade da CONTRATANTE.

10. Havendo erro nas Notas Fiscais ou demais documentos supracitados, ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, aquela será devolvida à CONTRATADA, e o pagamento ficará pendente até que a mesma providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após regularização da situação ou a reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus à CONTRATANTE.

CLAUSULA QUARTA - DO PAGAMENTO

11. O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias; contados da apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela CONTRATADA;

12. O primeiro pagamento somente será efetuado após a comprovação por parte da proponente vencedora de que o contrato teve Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, efetuada no CREA/SC;

13. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Contrato, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções aqui previstas e indenização pelos danos decorrentes;

14. A Nota Fiscal/Fatura será emitida pela CONTRATADA de acordo com os seguintes procedimentos:

15. Ao final de cada mês da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-Financeiro, a CONTRATADA apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, através de planilha e memória de cálculo detalhada, devidamente aprovada pela CONTRATANTE;

16. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

17. Se a CONTRATADA vier a adiantar a execução dos serviços, em relação à previsão original constante no Cronograma Físico-Financeiro, poderá apresentar a medição prévia correspondente, ficando a cargo da CONTRATANTE aprovar a quitação antecipada do valor respectivo;

18. A CONTRATANTE terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da data da apresentação da medição, para aprovar ou rejeitar, no todo ou em parte, a medição prévia relatada pela CONTRATADA, bem como para avaliar a conformidade dos serviços executados;

19. No caso de etapas não concluídas, serão pagos apenas os serviços efetivamente executados, devendo a CONTRATADA regularizar o cronograma na etapa subsequente;

20. A aprovação da medição prévia apresentada pela CONTRATADA não a exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva dos serviços executados;

21. Após a aprovação, a CONTRATADA emitirá Nota Fiscal/Fatura no valor da medição definitiva aprovada, obrigatoriamente acompanhada da planilha de medição, com detalhamento dos serviços executados, e de memória de cálculo detalhada;

22. Sobre o valor devido ao contratado, a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU efetuará a retenção do INSS, e do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e da Contribuição para o PIS/Pasep, conforme disposto na Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 480/04.

23. Quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), será observada a legislação municipal, quando aplicável;

24. A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo contratado;

25. O desconto de qualquer valor no pagamento devido à CONTRATADA será comunicado à CONTRATADA, que poderá apresentar justificativa e pedir a revisão do desconto em até 15 dias, sob pena de aceitação e consolidação do valor deduzido como efetivamente não devido;

26. É vedado à CONTRATADA transferir a terceiros quaisquer direitos ou créditos decorrentes deste contrato;

27. O pagamento de qualquer parcela somente será efetuado mediante apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), emitido pela Caixa Econômica Federal, Certidão Negativa de Débito (CND), emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social, Guia de recolhimento do INSS dos funcionários, Guia de recolhimento do INSS da empresa, Folha de pagamento dos funcionários, Guia de recolhimento do FGTS do funcionário e Guia de Retenção (GPS) com prazo de validade vigente.

28. O pagamento somente será liberado mediante apresentação da Certidão Negativa de Débito para com a Fazenda Estadual e também, quando a empresa não for catarinense, da CND do Estado de origem, bem como comprovação de quitação de Débito Tributário Municipal;

29. Caso não haja a comprovação do recolhimento das obrigações sociais, o pagamento será suspenso até que seja comprovada sua regularização;

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS E RECEBIMENTO DA OBRA

30. O prazo de execução dos serviços será de 03 (três) meses, fixo e improrrogável, a partir da assinatura do contrato, salvo motivo de força maior, previsto em lei ou através de Termo Aditivo;

31.  O início das obras ocorrerá a partir da data de emissão da ORDEM DE SERVIÇO pela CONTRATANTE, a qual determinará a data inicial do cronograma de trabalho.

32. Concluídos os serviços, se estiverem em perfeitas condições serão recebidos provisoriamente pela Fiscalização, que lavrará o Termo de Recebimento Provisório;

33. A CONTRATADA fica obrigada a manter as obras em perfeitas condições de conservação e funcionamento, por sua conta e risco, até ser lavrado o Termo de Recebimento Definitivo.

34. Aceitas as obras e serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção, segurança nos trabalhos e garantias, subsiste na forma e prazos de lei.

35. A obra ao seu final deverá ser entregue totalmente limpa e em condições de uso, sem entulhos ou resíduos. Durante a execução da obra, a CONTRATADA deverá respeitar a legislação pertinente, as normas de segurança e controle de infecções da CONTRATANTE, bem como providenciar o adequado isolamento dos canteiros de obra, assegurando que os materiais estejam sempre armazenados e acondicionados em local apropriado, na forma e condições aprovados pela CONTRATANTE.

36. A CONTRATADA deverá concorrer com a documentação necessária para que ao final da obra sejam obtidas as licenças e alvarás nos órgãos públicos, bem como quaisquer ligações de instalações junto às concessionárias que couber.

CLAUSULA SEXTA - DAS SANÇÕES E PARALISAÇÃO DA OBRA

I - PARALISAÇÃO DA OBRA

37. Considerando que o pagamento da prestação dos serviços está condicionado ao repasse dos respectivos valores, não haverá mora da CONTRATANTE em relação à CONTRATADA em caso de atraso decorrente da ausência de repasses à FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, aos quais todos e quaisquer pagamentos estão estritamente condicionados.  Poderá haver a suspensão total ou parcial da execução da obra até a liberação destes, e a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU poderá, a seu critério, em caso de atraso superior a 90 (noventa) dias, rescindir o presente contrato em razão da ausência de repasse de recursos, sem ônus rescisórios para as partes;

38. É assegurado à CONTRATADA o recebimento integral dos valores correspondentes aos serviços efetivamente prestados, em condições a serem livremente pactuadas entre as partes, sem qualquer ônus moratório para a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU.

II - DAS SANÇÕES:

39. A contratada ficará sujeita, caso não cumpra as obrigações assumidas, às seguintes sanções:

- Advertência: emitida pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, quando o contratado descumprir qualquer obrigação;

- Multa: pelo atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, de acordo com as alíquotas a seguir:

    - 0,33 % (zero, trinta e três por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9% (nove, nove por cento);

    - 10 % (dez por cento) em caso de não entrega do objeto ou não conclusão do serviço ou rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, calculado sobre a parte inadimplente;

    - até 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

40.	O valor da multa e/ou custas de depósito será deduzido dos créditos ou garantias da empresa, ou cobrado administrativa ou judicialmente.

41.	Sempre que a multa ultrapassar os créditos da CONTRATADA e/ou garantias, o valor excedente será encaminhado à cobrança extrajudicial ou judicial.

- O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do serviço.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS DIREITOS E RESPONSABIILDADES DAS PARTES

- São responsabilidades da CONTRATANTE:

- Realizar o pagamento pelos serviços prestados, objeto deste contrato, no valor devido à CONTRATADA, conforme disposto neste Instrumento contratual;

- Possibilitar o acesso dos profissionais da CONTRATADA aos locais de trabalho;

- Prestar todos os esclarecimentos necessários à prestação dos serviços;

- Cumprir e fazer cumprir as disposições deste contrato;

- Determinar, quando cabível, modificações consideradas necessárias à perfeita execução do contrato;

- Intervir na prestação dos serviços nos casos previstos em lei e na forma deste contrato;

- Nomear responsável(is) pelo acompanhamento e fiscalização da obra;

- Expedir determinações para que a CONTRATADA corrija eventuais defeitos e problemas constatados, bem como eventuais atrasos no cronograma de execução;

- Conferir, vistoriar e aprovar a obra entregue pela CONTRATADA, bem como, suas etapas;

- Avaliar as medições, parciais e final, para pagamento das faturas apresentadas pela CONTRATADA;

- Elaborar os termos de recebimento, provisórios e definitivo;

- São responsabilidades da CONTRATADA todas as obrigações previstas neste contrato e também:

- Prestar o serviço no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato;

- Arcar com os ônus decorrentes de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento ao objeto deste contrato;

- Proceder as Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos da Lei nº 6.496/1977;

- Possuir responsáveis técnicos e/ou membros da equipe técnica no seu quadro permanente, entendendo-se como tal, para fins deste Contrato, o sócio que comprove seu vínculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de Trabalho e Previdência Social; e o prestador de serviços com contrato escrito firmado com o Contratado; sendo que no decorrer da execução do serviço, os profissionais de que trata este subitem poderão ser substituídos por profissionais de experiência equivalente ou superior;

- Iniciar os serviços imediatamente após a ordem de serviço inicial;

- Comparecer em juízo nas questões trabalhistas propostas por seus empregados contra si, ou contra a FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, assumindo o polo passivo, defendendo-se judicialmente e reconhecendo perante a Justiça do Trabalho, sua condição de empregadora, arcando com o ônus de eventual condenação, inclusive custas processuais e honorários advocatícios;

- Responsabilizar-se pelos prejuízos e danos pessoais e materiais que eventualmente venha causar à FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, ou a terceiros em decorrência dos serviços contratados, correndo exclusivamente às suas expensas os ressarcimentos ou indenizações reivindicadas judicial ou extrajudicialmente;

- Arcar com as despesas decorrentes de forma direta ou indireta da execução dos serviços;

- Assumir a responsabilidade técnica por todos os serviços executados pelos seus técnicos, inclusive com a expedição da respectiva ART;

- Fornecer aos seus funcionários todos os Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s) para a prestação dos serviços;

- Respeitar todas as condições de segurança do trabalho e demais condições previstas na legislação vigente;

- Possuir estrutura suficiente para cumprir integralmente o objeto contratado, inclusive quanto ao atendimento das Normas, Especificações e Métodos da ABNT, as Normas Legais de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho, RDC 50, bem como, a responsabilidade pelo controle de qualidade dos serviços e materiais e ambiental é integral da empresa contratada;

- Pagar seus funcionários em dia, independente do dia do pagamento realizado pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU;

- Adquirir, e manter permanentemente no escritório da obra, um livro de ocorrências;

- Cumprir todas as exigências contratuais;

- Conservar a obra sob sua responsabilidade até o seu recebimento definitivo pela CONTRATANTE;

- Garantir, durante a execução da obra, a proteção e a conservação dos serviços executados, sinalizar e manter a vigilância necessária à segurança;

- Fazer com que estejam disponíveis no Canteiro de Obras, licenças, alvarás, conjunto completo de plantas, memoriais, especificações, detalhes da contratação, diário de obra e ART’s;

- Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas quando da entrega das propostas à CONTRATANTE;

- Providenciar a documentação prevista neste Instrumento para o pagamento pelos serviços prestados objeto deste contrato, bem como registrar a obra no INSS;

- Assumir a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuará, pelo fornecimento de equipamentos, materiais, mão-de-obra assim como pelo cumprimento dos elementos técnicos recebidos, bem como quaisquer danos decorrentes da realização destes serviços, causados à FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU ou a terceiros;

- Providenciar, às suas custas, a realização de todos os ensaios, verificações e provas de materiais fornecidos e de serviços executados, bem como os reparos, que se tornarem necessários, para que os trabalhos sejam entregues em perfeitas condições;

- Disponibilizar toda a estrutura prevista pela legislação pertinente para a Equipe de Segurança do Trabalho no Canteiro da Obra;

- Responsabilizar-se por qualquer acidente de trabalho na execução das obras ou serviços contratados, bem como por eventuais indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, por fatos oriundos dos serviços contratados ainda que ocorridos em via pública serão de inteira responsabilidade, conta e risco da contratada;

- Fornecer e suprir todas as necessidades individuais do pessoal envolvido na obra, como transporte, uniforme, equipamentos de proteção individual, alimentação, hospedagem e de saúde, arcando com todas as responsabilidades e custos daí decorrentes. Toda a equipe deverá estar devidamente uniformizada e identificada, com crachás de identificação aprovados;

- Executar todo e qualquer serviço conforme Normas Técnicas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas), RDC 50 e legislação municipal, estadual e federal vigentes;

- Não introduzir modificação nos projetos, plantas e memoriais sem consentimento prévio e por escrito da CONTRATANTE;

- Responsabilizar-se pela qualificação do pessoal destacado para a execução dos serviços, comprometendo-se a afastar, dentro de 24 horas aquele que, a critério da Fiscalização, se mostre negligente, imprudente, indisciplinado ou de qualquer modo inconveniente à continuação dos serviços, sem qualquer ônus para CONTRATANTE;

- Respeitar e fazer com que o seu pessoal respeite as normas de segurança, higiene e disciplina vigente no canteiro de obras, bem como promover a limpeza permanente da obra;

- Aceitar, acatar e fazer cumprir todas as ordens e instruções expedidas pela CONTRATANTE obedecendo rigorosamente as normas e especificações dos serviços fornecidos pela mesma;

- Responder pelos danos, causados à CONTRATANTE, ou a terceiros, decorrentes de ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia da CONTRATADA, de seus prepostos ou do pessoal, que a CONTRATADA, a qualquer título empregue na execução dos serviços contratados;

- Controlar e responder pela quantidade de materiais que forem adquiridos para os serviços, sua entrega, guarda e aplicação, bem como controlar horários e jornada de trabalho de seus empregados;

- Manter a guarda de seus bens, equipamentos, ferramentas e materiais zelando pelos mesmos, não cabendo à CONTRATANTE qualquer responsabilidade pela perda, roubo, extravio ou dano de qualquer deles;

- Caso a CONTRATADA mantenha no canteiro de obras quaisquer pessoas responsáveis pela guarda do canteiro de obras, ferramentas, equipamentos, materiais e outros, durante toda a vigência do presente contrato, fica isenta a CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade decorrente deste serviço, quer de natureza previdenciária, trabalhista, salarial, de segurança, ficando claro que este serviço é de inteira responsabilidade e custeio da CONTRATADA;

- Refazer, sem ônus para a CONTRATANTE, todo e qualquer serviço que venha a ser considerado tecnicamente imperfeito ou falho, de sua responsabilidade, mesmo após a obra acabada, conforme preceitua a legislação pertinente;

- Cumprir, durante toda a vigência do presente contrato, os acordos firmados em decorrência das Convenções Coletivas de Trabalho, firmadas pelos sindicatos representantes da categoria;

CLAUSULA OITAVA – AUSÊNCIA DE VÍNCULO E DEVER DE INDENIZAR

- O presente contrato não representa associação ou sociedade, caracterizando-se como mera prestação de serviços de natureza civil entre pessoas jurídicas autônomas, sem qualquer vínculo trabalhista, dependência ou subordinação entre a CONTRATANTE e o CONTRATADO, além das disposições supra e infra.

- O CONTRATADO isenta a CONTRATANTE de todos os ônus e obrigações inerentes à legislação trabalhista, tributária, previdenciária, securitária, vigilância sanitária, decorrentes da execução do presente Contrato por seus sócios, prepostos ou empregados, cujo cumprimento e responsabilidade cabem exclusivamente ao CONTRATADO dentro da sua atuação para o cumprimento do OBJETO do presente contrato.

- O CONTRATADO será exclusivamente responsável por indenizações e quaisquer outros danos causados por seus sócios, prepostos ou empregados a pacientes, terceiros e à CONTRATANTE, decorrentes de dolo, negligência, imprudência e imperícia praticados na execução dos serviços.

- O CONTRATADO compromete-se a manter a CONTRATANTE indene de quaisquer ônus ou prejuízos aos quais comprovadamente der causa, assumindo a responsabilidade pelos atos de seus prepostos, bem como todos os ônus processuais em caso de demandas judiciais, admitindo-se a denunciação da lide da CONTRATANTE ao CONTRATADO caso venha a ser demandada, reconhecendo ainda o CONTRATADO como líquido, certo e exigível todos os valores que venham a ser despendidos pela CONTRATANTE em sua defesa, observando os valores de mercado, podendo inclusive compensá-los com valores devidos ao CONTRATADO através da sua retenção direta mediante mera informação acerca dos fatos e valores descontados diretamente da remuneração mensal deste CONTRATO, até a plena satisfação destes créditos.

CLÁUSULA NONA - SEGURO / GARANTIA

- A CONTRATADA, quando da assinatura do contrato, deverá, a título de garantia contratual, promover o Seguro Garantia e de Responsabilidade Civil cruzada, com cobertura sobre o valor do objeto, para todos os riscos inerentes aos serviços que serão prestados, inclusive, por quebra do contrato, emitida por entidade em funcionamento no país, e em nome da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, pelo prazo da duração do contrato, devendo ainda providenciar sua prorrogação até a conclusão e entrega definitiva da obra, sob pena de rescisão contratual. A apólice original deve ser entregue à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

- Constituem motivos para rescisão do contrato:

  - A falta de repasse de recursos necessários ao custeio do objeto;

  - O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;

  - A lentidão no seu cumprimento ou a impossibilidade da conclusão das obras e dos serviços nos prazos estipulados;

  - O atraso injustificado no início da prestação dos serviços;

  - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU;

  - A subcontratação do seu objeto, a associação do contratado com outrem, a cessão ou transferência, parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas neste contrato, sem que haja prévia aquiescência da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU e autorização em contrato;

  - O desatendimento das determinações regulares dos profissionais designados para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

  - A decretação de falência de qualquer das partes ou a instauração de insolvência civil;

  - A dissolução da sociedade ou extinção por qualquer motivo da CONTRATADA;

  - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do contrato;

  - O atraso superior a 90 (noventa) dias nos pagamentos devidos pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, decorrentes do serviço, ou parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado à CONTRATADA o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;

  - A não liberação, por parte da FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;

  - A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS DIREITOS DA CONTRATANTE NO CASO DE RESCISÃO

- Em caso de rescisão do presente contrato, fica a CONTRATANTE, sem prejuízo às partes e demais itens previstos neste Instrumento, desde já, autorizada a:

- Assumir de imediato o objeto do contrato, no estado e no local em que se encontrar;

- Ocupar e utilizar local, instalações, dando prosseguimento para conclusão da obra;

- Executar a garantia do contrato;

- Reter créditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejuízos causados pela CONTRATADA à CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA FISCALIZAÇÃO

- A execução dos serviços ora contratados será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante(s) da CONTRATANTE, para este fim especialmente designado(s).

- Este serviço de fiscalização da obra física não se confunde com a prestação de serviços de execução e fornecimento de qualquer mão de obra, e não está sujeita sob nenhuma hipótese à solidariedade com a empresa executora deste contrato e terceirizados.

- O acompanhamento, e fiscalização de que trata este item não exime a CONTRATADA da responsabilidade pela execução e qualidade dos serviços e nem confere à contratante responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução dos serviços contratados;

- A CONTRATADA deverá facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização, permitindo o acesso aos serviços em execução, bem como atender prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas, ou, em caso de impossibilidade, justificar por escrito;

- A comunicação entre a fiscalização e a CONTRATADA será realizada por escrito, por meio físico ou eletrônico (e-mail);

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- A FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU reserva-se o direito de paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços, mediante pagamento único e exclusivo dos trabalhos já executados e, havendo interesse mútuo, a aquisição por ajustes entre as partes interessadas, dos materiais existentes no local dos serviços e a ele destinados.

- Para quaisquer questionamentos e diligências acerca dos serviços executados, serão utilizados para fins de critérios de medição, conforme cronograma físico-financeiro e planilha orçamentária.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO RECEBIMENTO PROVISÓRIO E DEFINITIVO

- O objeto será recebido:

  - Provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 05 (cinco) dias da comunicação escrita expedida pela CONTRATADA;

    - Nessa etapa a CONTRATADA deverá efetuar a entrega de relatório de execução dos serviços previstos no Termo de Referência;

    - No Termo de Recebimento Provisório serão indicadas eventuais correções e complementações consideradas necessárias ao recebimento definitivo, bem como estabelecido o prazo para a execução dos ajustes;

  - Definitivamente, pela FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU, mediante ata assinada pelas partes em até 30 (trinta) dias do recebimento provisório, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

- A CONTRATADA é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados;

- O Termo de Recebimento definitivo das obras e serviços, não isenta a CONTRATADA das cominações previstas na legislação em vigor, dentro dos limites estabelecidos dentro da lei e do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DA GARANTIA DA OBRA

- A CONTRATADA obriga-se pelos prazos de garantia estipulados pelas normas de construção brasileiras, não inferiores ao constante no art. 618 do Código Civil, “nos contratos de empreitada de edifícios ou outras construções consideráveis, o empreiteiro de materiais e execução responderá, durante o prazo irredutível de cinco anos, pela solidez e segurança do trabalho, assim em razão dos materiais, como do solo”.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

- Fica eleito o Foro da Comarca Blumenau SC, para dirimir qualquer dúvida oriunda da execução deste instrumento, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E por assim estarem justos e contratados, assinam o presente Termo em 03 (três) vias de igual valor e forma, juntamente com as testemunhas abaixo.

Blumenau, SC xx/xxxx/ 2020.

CONTRATANTE         FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE BLUMENAU

CONTRATADA             XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TESTEMUNHAS

______________________________             _______________________________

NOME:					    NOME: